Шурбенкова Т.Э. 8-(81361)-79220

Приложение к постановлению

администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 18.04.2017 № 26-а

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

| Паспорт муниципальной программы Рябовского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства |
| Подпрограмма муниципальной программы | «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Цели муниципальной программы | обеспечение сохранности и улучшение существующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – РГП ТР ЛО); - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - увеличение срока службы дорожных покрытий; - содержание и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, устранение аварийно-опасных участков; - улучшение качества дворовых проездов на территории РГП ТР ЛО; - обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи муниципальной программы | реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, - выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории за период проведения Программы; - улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки РГП ТР ЛО; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В течение 2014-2019 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета поселения | 8 607,12 | 1 548,10 | 1 370,84 | 1 690,68 | 1 375,00 |  | 1 402,50 |  | 1 220,00 |  |
| Средства областного бюджета | 3 139,94 | 1 127,94 | 918,00 | 611,00 | 483,00 |  | 0,00 | * | 0,00 | * |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого | 11 747,06 | 2 676,04 | 2 288,84 | 2 301,68 | 1 858,00 |  | 1 402,50 |  | 1 220,00 |  |
| * - при наличии финансирования из областного бюджета |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности РГП ТР ЛО; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

Актуальность разработки Программы обусловлена социальными и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, составляет 87,132 тыс. кв.м (23,4 км), из них:

- 33,2 тыс. кв.м (8 050 км) дорог с асфальтобетонным покрытием (34%);

- 15,8 тыс. кв.м (3 200 км) в песчано-щебеночном исполнении (14%);

- 38,1 тыс. кв.м (12 150 км) грунтовых проездов (52%).

Автомобильные дороги имеет высокую степень износа, некоторыеучастки дорог физически устарели и требуют ремонта. Значительная часть улиц мкр. Пельгорское (Солнечная, Южная, Нижняя) находятся в неудовлетворительном состоянии: асфальтобетонное покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, на некоторых местах  присутствуют провалы. Ежегодный ямочный ремонт щебеночного типа дорог (мкр. Линии, Соколов Ручей) дает лишь временное улучшение их технического состояния, на текущий момент основания дорог сильно размыты, большие лужи затрудняют движение транспорта и пешеходов. Из-за подвижного болотистого грунта основания дорог сильно размыты, быстро образуются большие лужи, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.

В рамках программы в 2014-2016г.г. выполнен ряд работ по улучшению состояния асфальтобетонного покрытия: произведен ремонт дороги по Березовой аллее, ул. Дорожной, ул. Ленинградской, д.1/1 – д.1/3, д.3 (мкр. Соколов Ручей); ул. Школьной (мкр. Пельгорское). Производился ремонт (в т.ч. ямочный ремонт) грунтовых дорог, профилирование с подсыпкой нового материала. Приведены в надлежащее состояние дороги по ул. Восточной, ул. Почтовой, ул. Клубной, ул.ул.2, 4, 6 линиям. Выполнены работы по ремонту водопропускных труб по ул. Связи у д.19-д.23, у д.37 по ул. Мысленской, у ГРПШ по ул. Ленинградской (проезд к д.5а).

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения и намеченные в Программе, обеспечат нормальное транспортно-эксплуатационное состояние дорог, приостановят их разрушения, повысят безопасность движения, снимут социальную напряженность на территории поселения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Рябовского городского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

2. Приоритеты и цели:

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Рябовского городского поселения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующей нормативным требованиям;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию и ремонту существующих автомобильных дорог;

- повышение эффективности расходов средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на 2014 – 2019 годы.

4. Целевые индикаторы и показатели Программы:

- приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 29% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории;

- улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах, обеспечение безопасности движения пешеходов.

5. Ресурсное обеспечение Программы:

Общий объем финансирования Программы -  11 747,06 тыс.руб., из них:

- средства бюджета Рябовского городского поселения – 8 607,12 тыс.руб., в том числе:

2014 год –1 548,10 тыс.руб.;	2015 год – 1 370,84 тыс.руб.;	2016 г. – 1 690,68 тыс.руб.;

2017 год – 1 375,00 тыс.руб.;	2018 год – 1 402,50 тыс.руб.;	2019 г. – 1 220,00  тыс.руб.

- средства областного бюджета  – 3 139,94тыс.руб., в том числе:

2014 год – 1 127,94 тыс.руб.;		2015 год – 918,00 тыс.руб.;		2016 год – 611,00 тыс.руб.;

2017 год – 483,00 тыс.руб.;		2018 год – 0,00* тыс.руб.;		2019 год – 0,00* тыс.руб.

(* - при наличии финансирования из областного бюджета).

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники (*) |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна | 4 801 340,00 | 3 139 940,00 | Площадь дорожного полотна | кв.м | 12 841 | 3 749 | 1 620 | 2 862 | 2 297 | 1 443 | 870 |
| 2. | Реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО | 324 000,00 | 0,00 | Сметная документацэкспертиза, тех.надзор | руб. | 324 000,00 | 60 000,00 | 49 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 3. | Обеспечение сохранности дорожного полотна и содержания дорог | 3 481 780,00 | 0,00 | Общая стоимость работ | руб. | 3 481 780,00 | 152 940,00 | 638 840,00 | 755 000,00 | 675 000,00 | 490 000,00 | 770 000,00 |
|  |  |  |  | Общая протяжен.дорог | км | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
|  | * При наличии средств областного бюджета |  |  |  |  |  |

| Паспорт подпрограммы муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы Рябовского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |  |
| Полное наименование подпрограммы | «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Главный специалист администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства |
| Цели подпрограммы | поддержание и улучшение существующей сети автодорог общего пользования местного значения; - обеспечение сохранности и улучшение существующей сети автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – РГП ТР ЛО); - устранение аварийно-опасных участков на муниципальных автодорогах; - обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов. |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий по ремонту дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, - выполнение ремонтных работ дорожного полотна с элементами благоустройства; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 26% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории за период проведения Программы; - улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки РГП ТР ЛО; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах |
| Сроки реализации подпрограммы | В течение 2014-2019 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы – всего, в том числе по годам | Всего, тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета поселения | 8 607,12 | 1 548,10 | 1 370,84 | 1 690,68 | 1 375,00 | 1 402,50 | 1 220,00 |
| Средства областного бюджета | 3 139,94 | 1 127,94 | 918,00 | 611,00 | 483,00 | 0,00* | 0,00* |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 11747,06 | 2 676,04 | 2 288,84 | 2 301,68 | 1 858,00 | 1 402,50 | 1 220,00 |
| * - при наличии финансирования из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в собственности РГП ТР ЛО, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в собственности РГП ТР ЛО; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходим комплекс ремонтных работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности поселения, составляет 23,4 км (87,132 тыс. кв.м), из них:

- 8 050 км (33,2 тыс. кв.м) дорог с асфальтобетонным покрытием (34%);

- 3 200 км (15,8 тыс. кв.м) в песчано-щебеночном исполнении (14%);

- 12 150 км (38,1 тыс. кв.м) грунтовых проездов (52%).

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа, некоторые участки дорог физически устарели и требуют ремонта. Центральные улицы поселения (Южная, Нижняя, Солнечная) находятся в неудовлетворительном состоянии: асфальтобетонное покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, на некоторых местах  присутствуют провалы.

Ежегодный ямочный ремонт грунтовых и щебеночных дорог (ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Клубная, ул. Заводская, 2-я линия, 4-я линия, 6-я линия, ул. Центральная) дает лишь временное улучшение их технического состояния. Из-за подвижного болотистого грунта основания дорог сильно размыты, быстро образуются большие лужи, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.

В рамках программы в 2014-2016г.г. выполнен ряд работ по улучшению состояния асфальтобетонного покрытия: произведен ремонт дороги по Березовой аллее, ул. Дорожной, ул. Ленинградской, д.1/1 – д.1/3, д.3 (мкр. Соколов Ручей); ул. Школьной (мкр. Пельгорское). Производился ремонт (в т.ч. ямочный ремонт) грунтовых дорог, профилирование с подсыпкой нового материала. Приведены в надлежащее состояние дороги по ул. Восточной, ул. Почтовой, ул. Клубной, ул.ул.2, 4, 6 линиям. Выполнены работы по ремонту водопропускных труб по ул. Связи у д.19-д.23, у д.37 по ул. Мысленской, у ГРПШ по ул. Ленинградской (проезд к д.5а).

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения и намеченные в подпрограмме, обеспечат нормальное транспортно-эксплуатационное состояние дорог, приостановят их разрушения, повысят безопасность движения, снимут социальную напряженность на территории поселения. Планируется привести состояние проезжей части в соответствие нормативным документам до 29% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Реализация подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Рябовского городского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

2. Приоритеты и цели:

- обеспечение безопасности дорожного движения за счет создания и развития системы

мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения не

соответствующей нормативным требованиям, устранение аварийно-опасных участков.

3. Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 2014 – 2019 годы.

4. Целевые индикаторы и показатели программы:

- приведение в нормативное состояние проезжей части в соответствие нормативным

документам до 29% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории;

- улучшение качества жизни населения частной индивидуальной застройки;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах,

обеспечение безопасности движения пешеходов.

5. Ресурсное обеспечение программы:

Общий объем финансирования подпрограммы -  11 747,06 тыс.руб., из них:

- средства бюджета Рябовского городского поселения – 8 607,12 тыс.руб., том числе:

2014 год –1 548,10 тыс.руб.;		2015 год – 1 370,84 тыс.руб.;		2016 г. – 1 690,68 тыс.руб.;

2017 год – 1 375,00 тыс.руб.;		2018 год – 1 402,50 тыс.руб.;		2019 г. – 1 220,00 тыс.руб.

- средства областного бюджета  – 2 656,94 тыс.руб., том числе:

2014 год – 1 127,94 тыс.руб.;		2015 год – 918,00 тыс.руб.;		2016 год – 611,00 тыс.руб.;

2017 год – 483,00тыс.руб.;		2018 год – 0,00* тыс.руб.;		2019 год – 0,00* тыс.руб.

(*- при наличии финансирования из областного бюджета).

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Приложение 2

| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
|  |  | Кол-во | Цена | Стоимость (гр.3 х гр.4), руб. |  |  |
| Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) |
| Выполнение ремонтных работ дорожного полотна |
| 2014 | Ремонт участка дороги по ул. Школьной (протяжен.- 0,287 км; площадь – 2009 кв.м; ширина - 7 м) | Средства бюджета поселения | 2009 | 970,6 | 1 950 000,00 | 822 060,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 1 127 940,00 |  |
|  | Ремонт участка дороги по ул. Восточной | Средства бюджета поселения | 1600 | 265,6 | 425 000,00 | 425 000,00 |  |
|  | Ремонт участка дороги по ул. Дорожной(протяжен. - 0,02 км; площ.- 140 кв.м) | Средства бюджета поселения | 140 | 629,3 | 88 100,00 | 88 100,00 |  |
| 2015 | Ремонт участка дороги по ул. Березовая аллея от федерал.авто дороги М-10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург (км 0,621+050) до дома №5 по ул. Березовая аллея (протяжен.- 0,36км; S-440м2; ширина –4 м) | Средства бюджета поселения | 1 440 | 1 072,3 | 1 544 072,00 | 626 072,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 918 000,00 |  |
|  | Ямочный ремонт участка дороги по ул.Клубной (протяжен- 0,06км;S-180м2 | Средства бюджета поселения | 180 | 316,3 | 56 928,00 | 56 928,00 |  |
| 2016 | Ремонт участков дороги по ул.2-я и 4-я линии (S-150кв.м; протяжен.-0,16км) | Средства бюджета поселения | 150 | 399,3 | 59 900,00 | 59 900,00 |  |
|  | Ремонт участка автодороги по ул. Клубной (от ул. Связи до ул. Солнечной, от ул. Солнечной до ул.Лесной) (протяжен.-0,444 км; ширина- 3м; площадь – 1332 кв.м) | Средства бюджета поселения | 1 332 | 475,8 | 633 816,70 | 63 386,70 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 570 430,00 |  |
|  | Ремонт участка дороги по ул. Ленинградской (от поворота к д.1/3до поворота к д.3 (протяжен - 0,043 км; S- 172 кв.м; ширина- 4 м) | Средства бюджета поселения | 172 | 599,9 | 103 179,44 | 62 609,44 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 40 570,00 |  |
|  | Ямочный ремонт участка дороги у ГРПШ у д 1/3 по ул. Ленинградской | Средства бюджета поселения | 54 | 961,4 | 51 914,00 | 51 914,00 |  |
|  | Ремонт участка проезда к дворовой территории у д.1/3 по ул.Ленинградской | Средства бюджета поселения | 156 | 1 379,3 | 215 165,00 | 215 165,00 |  |
|  | Ремонт водопропускной трубы (д.37 по ул. Мысленской; проезд к Ленинградской, д.5а) | Средства бюджета поселения | 12 | 4 722,7 | 56 672,00 | 56 672,00 |  |
|  | Ремонт водопропускных труб по ул.Связи, д.19,21,23 | Средства бюджета поселения | 86 | 2 276,9 | 195 812,86 | 195 812,86 |  |
|  | Ямочный ремонт участка дороги по ул. Почтовой (протяжен- 0,3 км;S-900 км2 | Средства бюджета поселения | 900 | 155,8 | 140 220,00 | 140 220,00 |  |
|  | Ремонт водопропускных труб р.Мысленки по ул.Новой (напротив Рябовской ООШ), у д.4 по ул.Заречной | Средства бюджета поселения | 85 | 4 623,0 | 392 957,00 | 392 957,00 |  |
|  | Ремонт участка дороги по ул. Мысленской (от ул. Новой до д.37 по ул. Мысленской) (протяжен.-0,433 км; S-1732 кв.м) | Средства бюджета поселения | 1 732 | 433,1 | 750 043,00 | 267 043,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 483,00 |  |
|  | Ямочный ремонт участков дороги по ул.2-я линия, д.1-д.9, ул.3 линия, д.11, проезд от ул.2 линия до ул.6 линия | Средства бюджета поселения | 480 | 187,5 | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| 2018 | Ремонт участка дороги по ул. Южной (от ул. Школьной до ул. Нижней) | Средства бюджета поселения | 1 408 | 250,4 | 352 500,00 | 352 500,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Ремонт водопропускных труб р. Мысленки (у д.6 по ул.Ленинградской) | Средства бюджета поселения | 35 | 14 857,1 | 520 000,00 | 520 000,00 |  |
| 2019 | Ремонт участка дороги по ул. Южной (от ул. Школьной до ул. Лесной) протяжен.-0,29 км; S-870м2 | Средства бюджета поселения | 870 | 465,5 | 405 000,00 | 405 000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  |  | 0,00 |  |
| 2014-2019 | Разработка и проверка сметной и технической документации. Технический надзор | Средства бюджета поселения | 32 | 10 125,0 | 324 000,00 | 324 000,00 |  |
|  | Проведение работ по обеспечению сохранности и содержанию существующих автодорог | Средства бюджета поселения | 45 | 75 372,9 | 3 391 780,00 | 3 391 780,00 |  |
| ИТОГО по Программе |  |  |  | 11 747 060,00 |  |

|  | * при наличии финансирования из областного бюджета |  |
| --- | --- | --- |
| <1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы). |
| <2> Бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, иные источники, бюджет района, поселения ; для средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной и областной программах эти средства привлечены (с реквизитами), для иных источников указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| <3> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| <4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| <5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  | Перечень мероприятий (программы) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" |  |
|  | Мероприятия по поддержанию и развитию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2019 годы |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) * | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним | Итого | 2014-2019 | 1 233 000,00 | 8 031 280,00 | 2 463 100,00 | 1 601 000,00 | 1 456 680,00 | 1 233 000,00 | 872 500,00 | 405 000,00 |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2014-2019 | 750 000,00 | 4 891 340,00 | 1 335 160,00 | 683 000,00 | 845 680,00 | 750 000,00 | 872 500,00 | 405 000,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2014-2019 | 483 000,00 | 3 139 940,00 | 1 127 940,00 | 918 000,00 | 611 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства фед.бюдж. | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Иные источники | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Ремонт участка дороги по ул.Школьной (протяжен.-0,287 км, ширина- 7м; S - 2009 кв.м) | Итого | 2014 |  | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2014 |  | 822 060,00 | 822 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2014 |  | 1 127 940,00 | 1 127 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт участка дороги по ул. Восточной (протяженность - 0,400 км; S- 1600 кв.м) | Итого | 2014 |  | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2014 |  | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ремонт участка дороги по ул. Дорожной (протяженн.-0,02 км; S - 140 кв.м) | Итого | 2014 |  | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2014 |  | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2014 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Ремонт участка дороги по ул. Березовая аллея от федерал. авто-дороги М-10 "Россия" Москва-Санкт-Петербург (км 0,621 +0,050) до дома № 5 по ул. Березовая аллея(протяжен.-0,36 км; ширина- 7м; S-1440 кв.м) | Итого | 2015 |  | 1 544 072,00 | 0,00 | 1 544 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2015 |  | 626 072,00 | 0,00 | 626 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Лен. Обл. | 2015 |  | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерал.бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Иные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Ямочный ремонт участка дороги по ул. Клубной (протяженность- 0,06 км; S–180м2 | Итого | 2015 |  | 56 928,00 | 0,00 | 56 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2015 |  | 56 928,00 | 0,00 | 56 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Ремонт участков дороги по ул.2-я и 4-я линии (S-150 кв.м; протяжен - 0,16 км) | Итого | 2016 |  | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Ремонт участка дороги по ул. Клубной (от ул. Связи до ул. Солнечной, от ул.Солнечной до ул. Лесной) протяжен.-0,444 км; ширина-3м; S - 1332 кв.м) | Итого | 2016 |  | 633 816,70 | 0,00 | 0,00 | 633 816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2016 |  | 63 386,70 | 0,00 | 0,00 | 63 386,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Лен.области | 2016 |  | 570 430,00 | 0,00 | 0,00 | 570 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Ремонт участка дороги по ул. Ленинградской (от поворота к д.1/3до поворота к д.3 (протяжен - 0,043 км; S- 172 м2; ширина- 4 м) | Итого | 2016 |  | 103 179,44 | 0,00 | 0,00 | 103 179,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 62 609,44 | 0,00 | 0,00 | 62 609,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Лен.области |  |  | 40 570,00 | 0,00 | 0,00 | 40 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Ямочный ремонт участка дороги у ГРПШ у д 1/3 по ул. Ленинградской | Итого | 2016 |  | 51 914,00 | 0,00 | 0,00 | 51 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 51 914,00 | 0,00 | 0,00 | 51 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Ремонт участка проезда к дворовой территории у д.1/3 по ул. Ленинградской | Итого | 2016 |  | 215 165,00 | 0,00 | 0,00 | 215 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 215 165,00 | 0,00 | 0,00 | 215 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Ремонт водопропускных труб (д.37 по ул. Мысленской; проезд к д.5а по ул.Ленинградской | Итого | 2016 |  | 56 672,00 | 0,00 | 0,00 | 56 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 56 672,00 | 0,00 | 0,00 | 56 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Ремонт водопропускных труб (ул. Связи, д.д. 19,21,23) | Итого | 2016 |  | 195 812,86 | 0,00 | 0,00 | 195 812,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 195 812,86 | 0,00 | 0,00 | 195 812,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Ямочный ремонт участка дороги по ул. Почтовой (протяжен- 0,3 км; S- 900 кв.м) | Итого | 2016 |  | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2016 |  | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 140 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Ремонт водопропускных труб р.Мысленкипо ул. Новой (напротив Рябовской ООШ); у д.4, ул.Заречная | Итого | 2017 |  | 392 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 957,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2017 |  | 392 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 957,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2017 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. | Ремонт участка дороги по ул. Мысленской (от ул. Новой до д.37 по ул.Мысленской S-1732кв.м; протяжен-0,433км | Итого | 2017 |  | 750 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2017 |  | 267 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 043,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2017 |  | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Ямочный ремонт участков дороги по ул.2-я линия, д.1-д.9; ул.3линия д.11, проезд от ул.2 л. до ул.6 л. | Итого | 2017 |  | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2017 |  | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2017 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Ремонт участка дороги по ул. Южной (от ул. Школьной до ул.Нижней) | Итого | 2018 |  | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2018 |  | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2018 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Ремонт водопропускной трубы (напротив д.6 по ул. Ленинградской) | Итого | 2018 |  | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2018 |  | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2018 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Ремонт участка дороги по ул. Южной (от ул. Школьной до ул. Лесной)S-870кв.м протяжен.-0,29км; | Итого | 2019 |  | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
|  |  | Средства бюджпосел. | 2019 |  | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2019 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Разработка и проверка сметной и технической документации | Итого | 2014-2019 | 40 000,00 | 324 000,00 | 60 000,00 | 49 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | Средства бюдж посел. | 2014-2019 | 40 000,00 | 324 000,00 | 60 000,00 | 49 000,00 | 90 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерал бюдж | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Иные источники | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проведение работ по обеспечению сохранности и содержанию существующих автодорог | Итого | 2014-2019 | 585 000,00 | 3 391 780,00 | 152 940,00 | 638 840,00 | 755 000,00 | 585 000,00 | 490 000,00 | 770 000,00 |
|  |  | Средства бюдж посел. | 2014-2019 | 585 000,00 | 3 391 780,00 | 152 940,00 | 638 840,00 | 755 000,00 | 585 000,00 | 490 000,00 | 770 000,00 |
|  |  | Средства бюджета ЛО | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерал бюдж | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Иные источники | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО по программе | Итого | 2014-2019 | 1 858 000,00 | 11 747 060,00 | 2 676 040,00 | 2 288 840,00 | 2 301 680,00 | 1 858 000,00 | 1 402 500,00 | 1 220 000,00 |
|  | ВСЕГО по годам | Средства бюджета поселения | 2014-2019 | 1 375000,00 | 8 607 120,00 | 1 548 100,00 | 1 370 840,00 | 1 690 680,00 | 1 375 000,00 | 1 402 500,00 | 1 220 000,00 |
|  |  | Средства бюджета Лен.обл. | 2014-2019 | 483 000,00 | 3 139 940,00 | 1 127 940,00 | 918 000,00 | 611 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * При наличии финансирования из областного бюджета |

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

В результате проведенной работы планируется:

- отремонтировать дорог (в том числе ремонт дворовых территорий и подъездов к ним): 3,43 км, общей площадью 12 841кв.м, в том числе:

2014 год – 0,71 км (3 749кв.м);	2015 год – 0,46 км (1 620 кв.м);	2016 год – 1,0 км (2862кв.м);

2017 год – 0,61 км (2 297кв.м);	2018 год – 0,36 км (1 443кв.м); 	2019 год – 0,29 км (870 кв.м).

- привести в нормативное состояние проезжую часть в соответствии нормативным документам до 29% от общей протяженности автомобильных дорог, включая дворовые территории.

Реализация настоящей Программы позволит в 2014-2019 годах обеспечить содержание и частичный ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на нормативном уровне, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, создать благоприятные условия для проживания населения на территории поселения.

# Text boxes

2017