**РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.01.2021 № 293 –па \_

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2021 № 270-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и действует с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Р.В. Соколов

Приложение

к постановлению администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 293-па

**Муниципальная программа**

**«Газификация территории Рябовского городского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| ПАСПОРТ  муниципальной программы Рябовского городского поселения  Тосненского муниципального района Ленинградской области | | | | |
| "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области" | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 | | - | 2024 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | | | |
| Цели муниципальной программы | Обслуживание и создание объектов газификации | | | |
| Задачи муниципальной программы | Обслуживание газопроводов | | | |
| Бюджетные инвестиции в объекты газификации | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Обслуживание газопроводов | | - | 6 |
| Бюджетные инвестиции в объекты газификации | | - | 6 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отсутствуют | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | |
| Всего, тыс.руб. | 3 428,00000 | | | |
| в том числе по годам реализации | | | | |
| 2022 | 1 278,00000 | | | |
| 2023 | 1 225,00000 | | | |
| 2024 | 925,00000 | | | |

1. **Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа**

Муниципальная программа «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

За период с 2011 по 2021 годы за счет бюджетных средств (местного и областного бюджета Ленинградской области) построено и введено в эксплуатацию 21,8 км газовых сетей, более 450 индивидуальных жилых домовладений получили возможность газифицировать свои дома.

В 2022-2024г.г. планируется завершить газификацию жилого фонда: провести работы по проектированию и строительству внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах по ул. Новой, д.6, ул. Дорожной, д.8, д.9, д.10, ул. Мысленской, д.1, д.2, а также переключить групповые установки сжиженного газа в мкр. Пельгорское на подачу природного газа в многоквартирные дома.

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения, экологически чистым и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

- повышение уровня газификации территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

- обслуживание и создание объектов газификации.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

* разработка проектно-сметной документации;
* строительство газораспределительных сетей;
* перевод на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда.

1. **План реализации муниципальной программы**

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
| Всего | В том числе | |
| МБ | ОБ |
| **"Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 2022 | 2024 | 2022 | 1 278,  00000 | 1 278,  00000 | 0,00000 |
| 2023 | 1 225,  00000 | 1 225,  00000 | 0,00000 |
| 2024 | 925,  00000 | 925,  00000 | 0,00000 |
| **Итого** | | | | | **3 428,**  **00000** | **3 428,**  **00000** | **0,00000** |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | |
| *Комплекс процессных мероприятий "Организация газоснабжения"* | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 2022 | 2024 | 2022 | 1 278,  00000 | 1 278,  00000 | 0,00000 |
| 2023 | 1 225,  00000 | 1 225,  00000 | 0,00000 |
| 2024 | 925,  00000 | 925,  00000 | 0,00000 |
| *Итого* | | | | | *3 428,*  *00000* | *3 428,*  *00000* | *0,00000* |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (местный бюджет) | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 2022 | 2024 | 2022 | 353,  00000 | 353,  00000 | 0,00000 |
| 2023 | 300,  00000 | 300,  00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого | | | | | 653,  00000 | 653,  00000 | 0,00000 |
| Мероприятия по обслуживанию объектов газификации | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | 2022 | 2024 | 2022 | 925,  00000 | 925,  00000 | 0,00000 |
| 2023 | 925,  00000 | 925,  00000 | 0,00000 |
| 2024 | 925,  00000 | 925,  00000 | 0,00000 |
| Итого | | | | | 2 775,  00000 | 2 775,  00000 | 0,00000 |

1. **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | Приложение 2 | |
| "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области" | | | | | | | | |
| Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | |
| Базовый период  (2021 год)\* | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| Содержание газораспределительных сетей | км | 21,8 | | 21,8 | | 21,8 | | 21,8 |
| Исполненные мероприятия по газификации | МКД | 6 | | 6 | | 6 | | 0 |
| \* - Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям | | | | | | | | |

1. **Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | |
| "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области" | | | | |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Основное мероприятие (проект) | Показатель муниципальной программы |
| Обслуживание  и создание объектов газификации | Обслуживание газопроводов | 21,8 | .----- | км |
| Бюджетные инвестиции в объекты газификации | 6 | .----- | МКД |

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 | | | | | | | | |
| "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области" | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Определение показателя \* | Временные характеристики\*\* | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения\*\*\* | Базовые показатели | Метод сбора и индекс  формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности \*\*\*\* |
| Содержание газораспределительных сетей | км | 21,8 | Ежекварт. | Тех.обслуживание и ремонт объектов газификаци | Протяженность газораспределительной сети | Административная информация | Газораспределительная сеть | Административная информация |
| Исполненные мероприятия по газификации | МКД | 6 | Ежекварт. | ПИР/  СМР | Количество многоквартирных домов | Административная информация | Многоквартирные дома | Административная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - Характеристика содержания показателя | | | | | | | | |
| \*\* - Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период) | | | | | | | | |
| \*\*\* - Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей | | | | | | | | |
| \*\*\*\* - 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать) | | | | | | | | |

1. **Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5  "Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области" | | | | | |
| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный период | |
| План | Факт |
| Содержание газораспределительных сетей | км |  |  |  |  |
| Исполненные мероприятия по газификации | МКД |  |  |  |  |