Приложение

к распоряжению администрации

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 22.04.2019 №_____

Сводный  отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 1 квартал  2019 года

В Рябовском городском поселении Тосненского района Ленинградской области разработано и утверждено 11 муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

в 1 квартале 2019 года

Данные о ходе реализации муниципальных программ Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2019 год в разрезе затрат представлены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Годовой план, руб. | Факт отчетного периода, руб. | Процент исполнения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и спорта на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 514 400,00 | 35 884,14 | 0,72 |
|  | Развитие культуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 9 927 563,00 | 1 467 044,10 | 14,78 |
|  | Безопасность на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 367 600,00 | 16 668,00 | 4,54 |
|  | Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2 080 441,00 | 52 359,00 | 2,52 |
|  | Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 16 768 171,00 | 7 000,00 | 0,04 |
|  | Благоустройство территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2 696 000,00 | 858 338,13 | 31,84 |
|  | "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 279 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Рябово, являющегося административным центром Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 1 143 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Формирование комфортной городской среды на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 7 435 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 41 267 425,00 | 2 437 293,37 | 5,91 |

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №120, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2014 №48а, от 30.03.2015 №36, от 31.12.2015 №328, от 30.12.2016 № 191, от 04.08.2017 №75а, от 06.11.2018 № 135.

В рамках программы в отчетный период проводились соревнования по лыжному спорту, стритболу, волейболу; произведена заливка катка, закуплена наградная продукция. Также организовано участие спортсменов в выездных соревнованиях. На 2, 3, 4 кварталы запланированы работы по ремонту и содержанию спортивных объектов, обеспечение участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №122, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2014 №47, от 30.03.2015 №35, от 28.08.2015 №223, от 31.12.2015 №325, от 30.12.2016 №184, от 04.08.2017 №76а, от 24.12.2018 № 177.

В разрезе данной программы проведено 5 праздничных концертов, викторина, конкурс, приобретены музыкальные инструменты. На следующие отчетные периоды планируется организация выставок, конкурсов и фестивалей.

3.Муниципальная программа «Безопасность на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №123, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2015 №37, от 31.12.2015 №324, от 01.06.2016 №80, от 30.12.2016 №189, от 04.08.2017 № 74-а, от 23.08.2018 № 9, от 08.11.2018 № 139.

В 1 квартале осуществлено обслуживание системы пожаробезопасности, на следующие отчетные периоды запланированы содержание и чистка водоемов, окос и ремонт пирсов, проверка пожарных гидрантов, обслуживание системы оповещения, а также мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности и противодействие экстремизму, профилактику терроризма.

4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №124, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2015 №38, от 26.05.2015 №94, от 29.12.2015 №314, от 08.04.2016 №41-а, от 12.10.2016 №139-а, от 30.12.2016 №185, от 18.04.2017 № 26-а, от 17.07.2018 № 80, от 29.11.2018 № 140.

В рамках данной программы произведена расчистка дорожного покрытия от снега. В следующих отчетных периодах планируется покос травы по обочинам дорог, грейдирование и ремонт дорог.

5. Муниципальная программа «Газификация территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №125, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2015 №39, от 17.06.2015 №98, от 28.08.2015 №228, от 29.12.2015 №315, от 30.12.2016 №186, от 27.04.2017, № 35-а, от 02.08.2017 №72-а, от 05.08.2017 №78-а, от 02.11.2018 № 141 от 04.02.2019 № 20.

По данной программе во втором и третьем кварталах запланированы мероприятия по строительству газопровода для микрорайонов Линии и Пельгорское в соответствии с графиком проведения работ, а также техническое обслуживание газопровода.

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №126, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2015 №40, от 29.12.2015 №316, от 30.12.2016 № 187, от 02.08.2017 № 72б, от 06.11.2018 № 142, от 04.02.2019 № 21.

По данной программе запланированы следующие мероприятия: замена вышедших из строя ламп и светильников уличного освещения, акарицидная обработка, вырубка борщевика, покос травы. В первом квартале было выполнено обслуживание сетей уличного освещения.

7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 08.08.2017 №77-а, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.03.2018 №29, от 06.11.2018 № 136.

Мероприятия запланированы на четвертый квартал.

8. Муниципальная программа «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий г.п. Рябово, являющегося административным центром Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.03.2018 №25, от 02.11.2018 № 134.

На второй квартал запланированы следующие мероприятия: установка ограждений для детских площадок, обустройство тротуара и ограждение вдоль школы на улице Школьной.

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2017 №136, от 20.03.2019 № 60, от 06.11.2018 № 144.

По данной программе в процессе прохождения запланированы работы по благоустройству двух дворовый территорий: улица Южная, д. 6а; ул. Новая, 2-4. Окончание работ запланировано на третий квартал.

10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 №127, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2015 №41, от 29.12.2015 №317, от 30.12.2016 № 188, от 01.08.2017 №71-а, от 06.11.2018 № 143.

В рамках программы запланировано приобретение светильников и заключение энергосервисного контракта в следующем отчетном периоде.

11. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.08.2017 №79в, от 06.11.2018 № 137.

Мероприятия, требующие финансовых затрат, на 2019 год не планировались.